本周进度：

1.在尝试多种文本预处理方法之后，选择通过csv文件+手动处理的方式来格式化文本（这样生成的chunk仅包含一个小标题下的内容，每个chunk间无重复内容，提高了预案生成的准确性）

2.向知识库中添加了《防洪防涝应急预案》和《排水防涝应急预案》的相关文件。目前，针对特定省市的《防洪防涝应急预案》和《排水防涝应急预案》有较好的生成效果

本周遇到的文本生成的问题：

问题1：生成的回答中可能包含不相关内容（通过规范提问，已基本解决）

问题2：问答不具有通用性，只能编制上海市的防洪防涝应急预案（如果此时知识库中只有《上海市防洪防涝应急预案》）（通过将知识库中的《上海市防洪防涝应急预案》名称改为《防洪防涝应急预案》，已基本解决）

问题3：有时查询出的k条知识库匹配结果中，可能不包含正确的结果（尚未解决）

下周工作规划：

1.继续向知识库中添加其他类型的预案

2.尝试解决问题3